Sajtóháttér-anyag

„Cégbírósági és céginformációs rendszerek továbbfejlesztése és korszerűsítése” című, EKOP-1.1.1-07-2009-0001 kiemelt projekt

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium jogelődje, az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium és az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala 2007-ben közösen kezdte meg egy olyan projektjavaslat kidolgozását, amelynek célja a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolási eljárásról szóló cégtörvényben (2006. évi V.) szabályozott cégeljárást érintően az elektronikus ügyviteli fejlesztés megvalósítása, bevezetése volt. A fejlesztéseket a kormány támogatásáról biztosította, és azt a kiemelt projektek közé emelte.

Több szakmai egyeztetést követően a Közigazgatási Reform Programok Irányító Hatósága a részletesen kidolgozott projektet 2009 márciusában alkalmasnak találta arra, hogy 800 millió 379 ezer Ft összegben támogassa. Az összegből közel 578,9 millió forint az IRM-et (ma KIM), 221,4 millió forint az OIT Hivatalát és a bíróságokat érinti.

A projekt intézményi, szervezeti, személyi majd pedig pénzügyi hátterének megteremtését követően megkezdődhetett a projekt szakmai tartalmának érdemi megvalósítása is.  A szakmai munka három alprojektben folyt, kettő KIM, egy pedig OITH-s vezetés mellett:

- az Országos Cégnyilvántartási és Céginformációs Rendszer (OCCR) továbbfejlesztése, korszerűsítése (KIM)

- a beszámoló benyújtás új eljárási rendjének kidolgozása, a kormányzati központi alkalmazásokkal történő összekapcsolása (pl.: ügyfélkapu, e-fizetés) (KIM)

- E-bíróság: másodfokú ügyek esetében az elektronikus ügyintézés lehetőségének megteremtése, állampolgárok közvetlen ügyintézési és informálódási lehetőségének biztosítása érdekében a CégInfo portál kialakítása, valamint a cégeljárással kapcsolatos céginformációkhoz való hozzáférést biztosító telefonos információkat szolgáltató cégbírósági Call Center létrehozása. (OIT Hivatala)

A projekt közvetlen célcsoportjai a cégbíróságok, az ítélőtáblák, valamint a KIM Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálata. Közvetett célcsoportba tartoznak a szolgáltatásokat igénybe vevő európai uniós és hazai vállalkozók, a vállalkozást alapító vagy azokról információt igénylő cégek és magánszemélyek.

- Az OCCR továbbfejlesztése, korszerűsítése

Az OCCR rendszer korszerűsítése alapvetően három fázisból állt. Első lépésként a cégbíróságok informatikai hátterének megerősítésére került sor, amely biztosítani tudta a további fejlesztések műszaki és technológiai bázisát: a cégbíróságokon működő, sokszor elavult szerverek és azok kiegészítőinek jelentős részét lecserélték.

A korszerű hardverkörnyezet magával hozta a jelenlegi alaprendszerek, alapszoftverek korszerűsítésének igényét is, ami a konszolidáció második fázisát jelentette. A rendszerkorszerűsítés harmadik alappillére az új hardverkörnyezethez illesztett új alapszoftvereken futó alkalmazások, felhasználói szoftverek illesztése, az adatoknak új hardverkörnyezetbe történő migrálása volt.

Az OCCR korszerűsítési fázisa 2011. október 31-ével zárult le. Ma a cégbíróságok már az új feltételek mentén működtetett és üzemeltett eszközök segítségével dolgozhatnak. A korszerűsítések eredményeképpen a cégbíróságok informatikai rendszere üzembiztosabbá vált, az adatvagyon megőrzésének kérdései rendeződtek, a cégbíróságok munkájukban a korábbi évekhez képest nagyobb informatikai támogatást és segítséget kaptak, az eljárások pedig gyorsabbá váltak.

- A beszámoló benyújtás új eljárási rendjének kidolgozása, összekapcsolása

Ma az Elektronikus Beszámoló Rendszer a Cégtörvényben foglalt jogszabályi előírásoknak megfelelően képes fogadni, tárolni és megjeleníteni az elektronikusan beküldött cégmérleget, eredmény kimutatást és egyéb dokumentumokat. A 24 órás ügyeleti szolgáltatás garanciát jelent a szolgáltatás folyamatos elérésére. A helyesen kitöltött beszámoló perceken belül felkerül a tárca által üzemeltetett honlapra (www.e-beszamolo.kim.gov.hu), és ott térítésmentesen megtekinthető.

A rendszer 2009. április 30-án indult, azóta folyamatosan javulnak a beküldés feltételei, amit a minisztérium fejlesztései egyre „ügyfélbarátabbá” tesznek. Ilyen fejlesztések voltak többek között az elektronikus számlaküldés bevezetése, melyet a közigazgatásban először alkalmaznak, valamint az intelligens űrlapok használati lehetőségének biztosítása.

A rendszer 2009-es indulása óta 1.119.327 db elektronikus beszámolót fogadott be. A beküldők 89,25%-át a bevallásoknak informatikailag helyesen töltötték ki, a szolgáltatás elfogadottsága pedig évről évre növekszik.

A beküldők egyre jobban kedvelik az intelligens űrlapokat is, melyeket tavaly vezetett be a KIM, a beküldők munkájának megkönnyítése, egyszerűsítése céljából. Az intelligens űrlapok alkalmazásával a beküldő bizonyos lehet benne, hogy amennyiben a számítógépén hibátlanul lefutott az űrlap kitöltés utáni ellenőrzése és a beküldés során informatikai hibát nem vét, a beszámoló beküldést követően meg fog jelenni. 2010-ben a beküldött űrlapok 53%-a, míg 2011-ben az eddig beküldött beszámolók több mint 55%-a készült az említett eljárás alkalmazásával.

Az Elektronikus Beszámoló Rendszer előnye, hogy a beküldésre kötelezett cégek felismerték, hogy az állam valóban figyelemmel kíséri a beküldés tényét, a beküldött adatok nyilvánosságra kerülnek, így nagymértékben megszűntek a visszaélések.

A KIM által üzemeltetett rendszer elektronikus közszolgáltatást végez, folyamatosan üzemel a nap 24 órájában, működésének ideje alatt szinte kihagyhatatlan szereplőjévé vált a magyarországi közigazgatásnak. A szolgáltatást több hivatalos szervezet is használja, valamint az összegyűjtött és különböző szempontok szerint feldolgozott, vagy feldolgozható adatbázis használatára is jelentős igény van. A rendszer publikus adatbázisa ismert a közbeszerzés szereplői előtt is. Egyre több az olyan közbeszerzési eljárás, ahol a pályázó cégre vonatkozó mérleget nem kell beadni, ha az szerepel az E-beszámoló Rendszer aktuális éves adatbázisában.

Az elektronikus mérlegbenyújtással és az elektronikus számlázás bevezetésével az állam és a gazdálkodó szervezetek évente mintegy 150 millió forintot takarítanak meg. Nem kell papírra kinyomtatni és elpostázni a beszámolókat, nincs szükség a nyomtatás során eddig felhasznált nagy mennyiségű festékanyagra. Megszűnt az évenként mintegy 60 tonna papír szállításával, hosszú távú tárolásával kapcsolatos, minisztériumot terhelő tevékenység is.

Szintén megszűnt a papíron beküldött, vagy szkennelt beszámolók befogadása utáni, külső céggel kötött szerződéses tevékenység, a beszámolók kézi feldolgozása. Ma az intelligens űrlapok adatai automatikusan feldolgozásra kerülnek, így nemcsak a publikálás valósul meg, hanem az adatok szinte teljes egészében feldolgozhatóvá válnak további felhasználásra.

Az adatbázis már 2009-ben több mint 250.000 cég és vállalkozás éves beszámolóját tartalmazta és szolgáltatta a weben díjmentesen. A rendszer elektronikusan kapcsolódik az Ügyfélkapu rendszerhez, a NAV rendszeréhez, illetve a KIM Pénzügyi rendszeréhez.

2010. januárjától a céges beszámolók már intelligens nyomtatványokon is beadhatók, ami nagymértékben megkönnyíti a cégek életét, mivel a nyomtatványt a hatályos számviteli törvény alapján lehet csak kitölteni és a beérkezett adatokat a rendszer rögtön fel is dolgozza.

A fejlesztések során az eddig külön és különféle adatbázisokban (MySQL, SQL) tárolt 2001-től működő Mérleg Információs Rendszer (MIR) adatai is konszolidálásra és migrálásra kerültek az Elektronikus Beszámoló Rendszerbe. Ez az első olyan kormányzati rendszer, amely elektronikus számlákat küld a közzétételi díjakról, éves szinten mintegy 400.000 db-ot.

- E-bíróság

A cégbírósági ügyek intézése az elmúlt években, nagymértékben éppen az eljárások elektronizálása miatt, jelentősen megváltozott, felgyorsult. A korábbinál jóval rövidebb idő alatt lehetett új céget bejegyeztetni és egyre nagyobb teret nyernek az elektronikus megoldások más területeken is.

Az E-bíróság alprojekt végrehajtásának eredményeként a cégbíróságok elektronikus cégbejegyzési és változásbejegyzési tevékenységének továbbfejlesztése, rendszer-változtatások, ehhez kapcsolódóan az informatikai háttér megteremtése, valamint a hiteles adatvagyon szakszerű kezelése, megőrzése valósult meg.

A fejlesztés ezen kívül magában foglalja a cégbírósági rendszer bekapcsolását a különböző bírósági szintekre. A 2011. április 1-jétől működő rendszer a táblabíróságok és a Legfelsőbb Bíróság munkáját is gyorsítja hiszen, lehetővé teszi a másodfokra és a felülvizsgálatra kerülő ügyeknél az elektronikus ügykezelést. A cégbíróságok és az ítélőtáblák helyzete, mindennapi működése tehát könnyebbé, gördülékenyebbé vált.

A fejlesztés részét képezte továbbá egy egységes, interaktív Céginformációs Portál megvalósítása, amely az ügyfelek számára tartalmazza a cégbírósági ügyintézéshez kapcsolódó közérdekű adatokat, illetve betekintést biztosít – az Ügyfélkapun történő azonosítást követően – a cégbírósági e-aktákba. A Céginformációs Portál, amely idővel egyre több bírósági információhoz való hozzáférést tesz majd lehetővé, mindenki számára elérhető, hozzáférése egyrészt a www.birosag.hu honlap Céginformációs Portál linkről, másrészt a http://ebetekintes.birosag.hu weboldalról közvetlenül biztosított. A megyei bíróságoknak is lehetőségük van arra, hogy igény szerint vonatkozó tartalmaikat a portálon megjelenítsék, így bővítve az ügyfelek részére adható tájékoztatást.

Az alprojekt része az ügyintézés elősegítésére létrehozott telefonos Call Center, amit az OIT Hivatala működtet központilag. A cégalapításról vagy mérlegbeszámolókról érdeklődő ügyfeleket a Call Center munkatársai tájékoztatják, és szükség esetén átirányítják az ügyben illetékes bírósághoz.

A projekt megvalósításakor kiemelt célok – így a Cégtörvény által támasztott követelmények teljesítése, a cégbírósági eljárások esetében az ügyintézési határidők folyamatos betartása, valamint az átlagos ügyintézés idejének felgyorsítása, mindehhez pedig a biztonságos non-stop üzemeltetés – kivétel nélkül megvalósultak.